МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

**«Осуществление благоустройства внутриквартальных территории Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское в 2022 году»**

**Санкт-Петербург**

**2022 год**

Приложение №16

к постановлению местной администрации

муниципального образования МО Волковское

№37 от «01» сентября 2022 г.

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ**

**«Осуществление благоустройства внутриквартальных территории Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское в 2022 году»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | «Осуществление благоустройства внутриквартальных территории Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское в 2022 году» |
| 2 | Основание разработки Программы | - Конституция РФ;  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;  - Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;  -Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 "О правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга";  - Закон Санкт-Петербурга от 08.10.2007 № 430-85 «О зеленых насаждениях общего пользования»;  - Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»;  -Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»;  - Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское;  -Постановление Местной администрации Муниципального образования МО Волковское от 18.12.2015 г. №91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Местной администрации МО Волковское»;  -Иные Законы, Постановления и нормативные документы,  относящиеся к содержанию и благоустройству территории |
| 3 | Заказчик | Местная администрация внутригородского муниципального образования МО Волковское |
| 4 | Основные разработчики Программы | Местная администрация внутригородского муниципального образования МО Волковское |
| 5 | Цели и задачи Программы | - поддержание существующего уровня благоустройства придомовых территорий и территорий дворов округа;  - создание новых объектов благоустройства на придомовых территориях и территориях дворов округа;  - повышение уровня благоустройства придомовых и дворовых территорий и площади зеленых насаждений округа;  - поддержание здоровья деревьев и кустарников существующих зеленых насаждений внутриквартальных территорий округа;  - создание условий для повышения рекреационной функции существующих зеленых насаждений внутриквартальных территорий.  - обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории округа; |
| 6 | Сроки и этапы реализации Программы | I-IVквартал 2022 года |
| 7 | Перечень разделов | 1. Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муниципального образования (Целевая статья – 610000130) 2. Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (Целевая статья – 600000151) 3. Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения на территории муниципального образования, уборка территорий, водных акваторий (Целевая статья – 600000141) 4. Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений, в т.ч. проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения (Целевая статья – 6000000152) 5. Расходы на создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка детских площадок на территории муниципального образования (Целевая статья – 6000400161) 6. Расходы на размещение и содержание ограждений газонов (Целевая статья – 600000132) |
| 8 | Объемы и источники финансирования | Финансирование программы осуществляется за счёт средств местного бюджета МО Волковское в 2022 г.  **38 282,00 тыс. руб.** |
| 9 | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Обеспечение благоприятной сферы жизнедеятельности населения: устройство современного дорожного покрытия и элементов благоустройства, восстановление зелёных насаждений, проведение санитарных рубок, создание зон отдыха, создание и содержание детских игровых площадок, повышение уровня санитарного благополучия населения; обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения. |
| 10 | Система организации контроля за реализацией программы | Контроль за исполнением программы осуществляет Глава Местной администрации МО Волковское |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом**

Проблемой, определяющей необходимость разработки программы, является повышенная антропогенная нагрузка, загрязнения воздушной среды выбросами автотранспорта и промышленных предприятий, требует комплексного решения на муниципальном уровне проблем благоустройства и озеленения внутригородской территории.

Благоустройство внутригородской территории — комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории мероприятий, по содержанию территории, а также по проектированию и размещению элементов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Согласно Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»к вопросам местного значения муниципального образования относятся организация благоустройства территории муниципального образования, в части:

- обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства;

- содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений;

- размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;

- размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов;

- размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

- временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях;

Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:

- организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;

- содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

- проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;

- создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

- проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального образования.

Реализация программы обеспечит комфортную жизнедеятельность населения в том числе и для маломобильных групп населения, посредством устройства современного дорожного покрытия и элементов благоустройства, восстановление зелёных насаждений, проведение санитарных рубок, создание зон отдыха, создание и содержание детских игровых площадок, повышение уровня санитарного благополучия населения.

1. **Цели и задачи Программы**

Благоустройство города неразрывно связано с градостроительством и является одной из важнейших его составных частей. Задачи благоустройства сводятся к созданию здоровых, удобных и культурных условий жизни городского населения. Благоустройство решает одну из важнейших проблем современности — оздоровление городской среды методом озеленения внутриквартальной территорий города, а также средствами санитарной очистки городских территорий.

Основные цели и задачи Программы:

- поддержание существующего уровня благоустройства придомовых территорий и территорий дворов округа;

- создание новых объектов благоустройства на придомовых территориях и территориях дворов округа;

- повышение уровня благоустройства придомовых и дворовых территорий и площади зеленых насаждений округа;

- поддержание здоровья деревьев и кустарников существующих зеленых насаждений внутриквартальных территорий округа;

- создание условий для повышения рекреационной функции существующих зеленых насаждений внутриквартальных территорий.

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории округа;

Важной задачей в концепции развития наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования является увеличение доступности к объектам благоустройства, создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также для молодых семей с колясками.

1. **Сроки и этапы реализации Программы**

Сроки реализации основных мероприятий осуществляются согласно планов к настоящей программе на 2022год

**План реализации ведомственной целевой программы**

**Раздел 1.**

**Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муниципального образования** (Целевая статья – **610000130**)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Адрес объекта | Натуральный показатель (с ед.изм.) | Денежный показатель  (тыс.руб.) | Срок исполнения |
| 1.1. **Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях.** | | | | | | |
| 1.1.1 | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия  Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | -ул. Белы Куна д. 2, к.1;  - ул. Белы Куна д. 2, к.3;  - ул. Белы Куна д. 22, к.1;  - ул. Белы Куна д. 24, к.1  -ул. Белы Куна д. 26, к.1;  ул. Белы Куна д. 26, к.2;  -ул. Пражская д. 12,к.1;  -ул. Пражская д. 12,к.2;  -ул. Пражская д. 16;  -ул. Бухаресткая д. 21,к.1;  -Волковский пр. д. 116;  -Волковский пр. д. 138;  -ул. Стрельбищенская д. 28;  -ул. Стрельбищенская д. 40;  -ул. Софийская д. 29; | | м2 | 1185,0 | III – IV квартал 2022 г |
|  | -ул. Бухаресткая д. 23,к.1;  -ул. Бухаресткаяд. 23,к.3;  -ул. Бухаресткаяд. 68,к.2;  -ул. Бухаресткая д. 72,к.1;  -ул. Белы Куна д. 14;  -ул. Пражская д. 7,к.1;  -ул. Будапешская д. 10, к.2;  -ул. Будапешская д. 14,к.2;  -ул. Задворная д. 2;  -Волковский пр. д. 24;  -ул. Тамбовская д. 8;  -наб. Обводного канала д. 42;  -наб. Обводного канала д. 46,к.2;  -ул. Боровая д. 46;  -ул. Боровая д. 59-61;  -Лиговский пр. д. 161;  -Лиговский пр. д. 183;  -Лиговский пр. д. 228;  -Лиговский пр. д. 259;  -Лиговский пр. д. 211;  -ул. Воронежская д. 40;  -ул. Воронежская д. 116;  -ул. Курская д. 11/72;  -ул. Тамбовская д. 67;  -ул. Тамбовская д. 71-73;  -ул. Тамбовская д. 75;  -ул. Мгинская д. ½; | |  | 3 761,8 | IV квартал 2022 г |
| 1.1.2 | Текущий ремонт покрытия из отсева на внутриквартальных территориях МО МО Волковское | -ул. Будапешская д. 10,к.1;  -ул. Белы Куна д. 2,к.3;  -ул. Белы Куна д. 26,к.4;  -Лиговский пр. д. 171;  -Лиговский пр. д. 161; | |  | 3 267,89 | IV квартал 2022 г |
| 1.1.3 | Текущий ремонт покрытия из тротуарной плитки на внутриквартальных территориях МО МОВолковское | -Лиговский пр. д.161;  -ул. Боровая д. 74;  -ул. Бухаресткая д. 21,к.1; | |  | IV квартал 2022 г |
| ВСЕГО по п. 1.1. | | | | |  | |
| 1.2. Осуществление технического надзора за проводимыми работами | | | | 1 шт. | 99,87 | |
| 1.3 | Услуги по составлению, проверке и корректировке смет на проведение работ по благоустройству | | | - | 47,54 | III-IVквартал 2022 г |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:** | | | | | **8 362,1** | |

**Раздел 2.**

**Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения**

(Целевая статья – **600000151**)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Натуральный показатель (с ед.изм.) | Денежный показатель  (тыс.руб.) | Срок исполнения |
| 2.1 | Содержание, включая уборку территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения. | растительное покрытие: 187 916 м2  усовершенстсвованное покрытие: 12 959 м 2  неусовершенствованное покрытие: 34 912 м 2 | 1 549,00 | I квартал 2022 г. |
| 2.2 | Содержание, включая уборку территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения. | 1 429,48 | II квартал 2022 г. |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:** | | | **2 978,48** | |

**Раздел 3.**

**Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения на территории муниципального образования, уборка территорий, водных акваторий**

(Целевая статья – **600000141**)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Натуральный показатель (с ед.изм.) | Денежный показатель  (тыс.руб.) | Срок исполнения |
| 3.1 | Содержание, включая уборку территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (июль-октябрь) | растительное покрытие: 187 916 м2  усовершенстсвованное покрытие: 12 959 м 2  неусовершенствованное покрытие: 34 912 м 2 | 2 087,53 | III- IV квартал 2022 г. |
| 3.2 | Содержание, включая уборку территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | 1 795,00 | IV квартал 2022 г. |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:** | | | **3 882,53** | |

**Раздел 4.**

**Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений, в т.ч. проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений** **общего пользования местного значения** (Целевая статья – **6000000152**)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятия | | Адрес объекта | Натуральный показатель (с ед.изм.) | Денежный показатель  (тыс.руб.) | Срок исполнения |
| 4.1 | Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников | - ул. Белы Куна д. 4,к.4;  - ул. Белы Куна д. 4,к.5;  - ул. Белы Куна д. 20;  - ул. Белы Куна д. 22,к.5;  -ул. Пражская д. 7,к.1;  -ул. Пражская д. 9,к.1;  -ул. Пражская д. 15,к.2;  -ул. Бухаресткая д. 15;  -ул. Бухаресткая д. 23,к.2;  -ул. Бухаресткая д. 66,к.2;  -ул. Софийская д. 23,к.2;  -ул. Софийская д. 29;  -Лиговский пр. д. 263;  -Лиговский пр. д. 257;  -Волковский пр. д. 26;  -Волковский пр. д. 110;  -Волковский пр. д. 120;  -ул. Воронежская д. 33;  -ул. Стрельбищенская д. 14;  -ул. Стрельбищенская д. 15;  -ул. Стрельбищенская д. 18;  -ул. Стрельбищенская д. 24;  -ул. Стрельбищенская д. 40;  -ул. Мгинская д. 7;  -ул. Витебская Сортировочная д. 20;  -ул. Витебская Сортировочная д. 34,к.4;  -ул. Задворная д. 8; | | деревья снос - 81 шт. | 1 122,93 | IV квартал 2022 г. |
| -ул. Боровая д.50;  -ул. Боровая д.72;  -ул. Боровая д.74;  -ул. Бухаресткая д. 15-17;  -ул. Бухаресткая д. 23,к.3;  -ул. Курская д. 13/193;  -ул. Воронежская д. 33;  -Волковский пр. д. 118;  -ул. Стрельбищенская д. 18;  -ул. Тамбовкая д. 66;  -ул. Пражская д. 9,к.2;  -ул. Будапешская д. 4;  -ул. Прилукская д. 29;  -Лиговский пр. д. 185; | | кусты сан.прочистка –163 шт.  деревья сан.прочистка – 25 шт.  удаление пней-1 шт. | 348,41 | IV квартал 2022 г. |
| ВСЕГО по.4.1 | | | | деревья снос – 81 шт.  деревья сан.прочистка – 25 шт.  кусты сан.прочистка – 163 шт.  удаление пней – 82 шт. | 1 489,54 | |
| 4.2 | Услуги по обследованию зеленых насаждений | | | - | 18,20 | II квартал 2022 г. |
| 4.3 | Услуги по составлению, проверке и корректировке смет на проведение работ по благоустройству | | | - | 19,24 | IV квартал 2022 г |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4:** | | | | | **1 508,78** | |

**Раздел 5.**

Расходы на создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка детских площадок на территории муниципального образования (Целевая статья – 6000400161)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | | Адрес объекта | Натуральный показатель (с ед.изм.) | Денежный показатель  (тыс.руб.) | Срок исполнения |
| 5.1. Размещение элементов благоустройства на спортивных и детских площадках | | | | | | |
| 5.1.1 | Установка детского и спортивного оборудования о | ул. Самойловой д. 28-11 | | 1 шт | 1 476,97 | III – IV квартал 2021 г. |
| ул. Белы Куна д. 2-1 | | 2 шт |
| ул. Пражская д. 13 | | 1 шт |
| Бухаресткая д. 25 | | 5 шт. |
| Лиговский пр. д. 201 | | 3 шт. |
| Будапешская 8-4 | | 2 шт |
| 5.1.2 | Лиговский 185 | | 2 шт | 322,12 |
| 5.1.3 | Курская 3-Боровая 78 | | 4 шт | 925,63 |
| 5.1.4 | Волковский пр. д. 116 | | 18 шт | 3 501,69 |
| 5.1.5 | ул. Бухарестская 66 | | 17 шт | 2 466,88 |
| 5.1.6 | Ул. Пражская 20 | | 13 шт | 9 702,95 |
| ВСЕГО по п. 5.1 | | | | 68 шт. / 60 шт. | **18 396,24** |  |
| 5.2. Размещение малых архитектурных форм | | | | | | |
| 5.2.1 | Размещение уличной мебели | -ул. Белы Куна д. 2-1  -Бухаресткая д. 25  -Бухаресткая д. 23  -Лиговский 185  -Курская 3-Боровая 78  -Волковский пер. д. 116  -Пражская д.20 | | 24 шт/ 23 урны | 1 581,10 | IV квартал 2022 г |
| 5.2.2 | Размещение полусфер | ул.Воронежская д. 60;  - ул.Воронежская д. 94;  - ул. Боровая д. 59-61;  -Лиговский пр. д. 269; | | 12 полусфер | IV квартал 2022 г |
| ВСЕГО п.5.2 | | | |  | **1 581.10** |  |
| 5.3 | Замена песка в песочницах МО МО Волковское (20,20 м3) | | | 20,2 м3 | 74,47 | IV квартал 2022 г |
| 5.4 | Демонтаж | | | - | 219,86 |
| 5.5 | Восстановление газона | | |  | 299,67 |
| 5.6. Ремонт детского и спортивного игрового оборудования ,принадлежащего МО | | | | | | |
| 5.6.1 | Ремонт детского и спортивного игрового оборудования ,принадлежащего МО | | | | 264,80 | III квартал 2022 г. |
| 5.6.2 | Ремонт детского и спортивного игрового оборудования, принадлежащего МО | | | | 326,96 | IV квартал 2022 г |
|  | ВСЕГО по п.5.6 | | | | 591,76 |  |
| 5.7 | Осуществление технического надзора за проводимыми работами | | | 1 шт. | 284,36 | II – IV квартал 2022 г |
| 5.8 | Услуги по составлению, проверке и корректировке смет на проведение работ по благоустройству | | | - | 27,39 | II – IV квартал 2022 г |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5:** | | | | | **21 474,85** | |

**Раздел 6.**

Расходы на размещение и содержание ограждений газонов

(Целевая статья – **600000132**)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Натуральный показатель (с ед.изм.) | Денежный показатель  (тыс.руб.) | Срок исполнения |
| 6.1 | Содержание, включая установку газонного ограждения | Волковский пр. д. 24; Лиговский пр. д. 161 | 70,65 | IV квартал 2022 г. |
| 6.2 | Услуги по составлению, проверке и корректировке смет на проведение работ по благоустройству | - | 4,61 | IV квартал 2022 г. |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6:** | | | **75,26** | |

**ВСЕГО: 38 282,00 тыс. руб.**

**4. Обоснование и расчеты необходимого объема финансирования**

Обоснование и расчеты необходимого объема финансирования составлены  
в соответствии с:

- разработанной проектно-сметной документацией по благоустройству внутридворовой территории МО МО Волковское;

- распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 18.01.2008 N 37-р  
"О нормативах затрат на содержание службы заказчика-застройщика"

- локальными сметными расчетами на производство работ в базе ТСНБ «ГОСЭТАЛОН»;

- актами обследования (сноса), пересадки зеленых насаждений и расчета размера их восстановительной стоимости;

- иными документами в соответствии с действующим Законодательством РФ.

**5. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов, величин показателей и целевых индикаторов, установленных в муниципальной программе.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Местная администрация внутригородского муниципального образования МО Волковское.

Обоснование и расчеты необходимого объема финансирования составлены  
в соответствии с:

- распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 18.01.2008 N 37-р  
"О нормативах затрат на содержание службы заказчика-застройщика"

- локальными сметными расчетами на производство работ в базе ТСНБ «ГОСЭТАЛОН»;

- актами обследования (сноса) зеленых;

- иными документами в соответствии с действующим Законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Местная администрация внутригородского муниципального образования МО Волковское организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу, несѐт ответственность за достижение целевых индикаторов, показателей муниципальной программы, а также ожидаемых результатов еѐ реализации.

Реализация муниципальной программы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определѐнными мероприятиями, а также регулярное проведение мониторинга достигнутых результатов и эффективности расходования средств.

**6. Ресурсное обеспечение Программы**

Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета внутригородского муниципального образования МО Волковское на 2022 год.

**7. Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с Постановлением Главы Местной администрации от 18.12.2015 г. №91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Местной администрации МО Волковское».

**8. Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы**

В ходе реализации органами местного самоуправления данной программы ожидаются следующие результаты:

- устройство современного дорожного покрытия и элементов благоустройства;

- восстановление зелёных насаждений;

- проведение санитарных рубок;

-создание зон отдыха,

-создание и содержание детских игровых площадок,

-повышение уровня санитарного благополучия населения;

-обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Результаты реализации обеспечат комфортную жизнедеятельность населения внутригородского муниципального образования МО Волковское.

**9. Система контроля за реализацией Программы**

Общий контроль над реализацией настоящей Программы осуществляется Главой Местной администрации внутригородского муниципального образования МО Волковское.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется на основе составления ежеквартальных отчетов и годового отчѐта о реализации Программы, а также проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Составление отчетов о реализации Программы, оценку эффективности реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель совместно с соисполнителями.

Местная администрация внутригородского муниципального образования МО Волковское несет ответственность за разработку и реализацию Программы в целом, осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств.