

**МЕСТНАЯ**

**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» октября 2024г № 93

Об утверждении Муниципальной программы

Внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское

«БЛАГОУСТРОЙСТВО»

**на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО МО Волковское, Постановлением Местной Администрации МО Волковское от 18.12.2015 №91 Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Местной Администрации МО Волковское ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское «БЛАГОУСТРОЙСТВО» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно Приложению № 1
2. Финансовому органу внутригородского муниципального образования   
   Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское руководствоваться положениями программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления, при формировании и организации исполнения бюджета ВМО МО Волковское, а также при подготовке проектов постановлений и иных нормативных правовых актов по вопросам осуществления бюджетного процесса.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации М.М.Раимов

Приложение № 1

к постановлению местной администрации

муниципального образования МО Волковское

от «22» октября 2024 г. № 93

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО»

Санкт-Петербург

2024 год

**ПАСПОРТ**

Муниципальной программы

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское «БЛАГОУСТРОЙСТВО»

**на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «БЛАГОУСТРОЙСТВО» |
| Основание разработки Программы (наименование, номер и дата соответствующего нормативного акта) | - Конституция РФ;  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;  - Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;  -Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»;  - Закон Санкт-Петербурга от 08.10.2007 № 430-85 «О зеленых насаждениях общего пользования»;  - Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»;  -Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»;  - Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское;  -Постановление Местной администрации Муниципального образования МО Волковское от 18.12.2015 г. №91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Местной администрации МО Волковское»;  -Иные Законы, Постановления и нормативные документы,  относящиеся к содержанию и благоустройству территории. |
| Заказчик | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское |
| Ответственные разработчики Программы | Отдел благоустройства Местной Администрации внутригородского муниципального образования МО Волковское (далее - Отдел благоустройства МА МО Волковское)  Главный специалист отдела благоустройства  Савичев А.В. |
| Цели и задачи Программы | - поддержание существующего уровня благоустройства придомовых территорий и территорий дворов округа;  - создание новых объектов благоустройства на придомовых территориях и территориях дворов округа;  - повышение уровня благоустройства придомовых и дворовых территорий и площади зеленых насаждений округа;  - поддержание здоровья деревьев и кустарников существующих зеленых насаждений внутриквартальных территорий округа;  - создание условий для повышения рекреационной функции существующих зеленых насаждений внутриквартальных территорий.  - обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории округа; |
| Целевые индикаторы и показатели | -проект комплексного благоустройства – 6 шт.;  - текущий ремонт асфальтобетонного покрытия - 3950 м2;  - текущий ремонт покрытия из плитки - 1054 м2;  - текущий ремонт покрытия из отсева - 500 м2;  - текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, включая полимерное покрытие детских и спортивных площадок - 2400 м2;  - устройство усовершенствованного покрытия в виде асфальтобетонного покрытия – 1460,4 м2  - устройство усовершенствованного покрытия в виде плитки - 1000 м2  - устройство неусовершенствованного покрытия в виде отсева – 1200 м2  - устройство неусовершенствованного полимерного покрытия – 407,2 м2  -снос деревьев/кустарников-25 шт.;  -установка детского игрового/спортивного оборудования-60 ед;  -замена песка в песочницах- 24 м3;  -установка скамеек- 4 шт.;  -установка урн- 4 шт.;  -установка газонного ограждения- 320 п.м.;  -установка полусфер- 6 шт.;  -установка информационных щитов – 4 шт.;  - посадка деревьев - 174 шт.;  - посадка кустарников – 274 шт.  - уборка газонов/покос травы/уборка листвы- 187 916м2;  -уборка усовершенствованного покрытия – 12 959 м2;  -уборка неусовершенствованного покрытия 34 912 м2;  -санитарная прочистка деревьев – 24 шт.;  -санитарная прочистка кустарников – 50 п.м.;  -замена земли в вазонах – 16 м2;  -посадка цветов - 250 шт.;  -восстановление газонов - 400м2.  -установка детского игрового оборудования для маломобильной группы населения 3. ед.;  -занижение бордюрного камня - 84 п.м. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Начало реализации программы 01.01.2025, окончание реализации 31.12.2027 |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма  **«**Благоустройство внутриквартальной территории»  Подпрограмма  «Озеленение территории муниципального образования»  Подпрограмма  **«**Мероприятия по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения» |
| Перечень основных мероприятий Программы | 1.Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства.  2. Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях.  3. Озеленение внутриквартальных территорий.  4. Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях.  5. Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов  6. Услуги по составлению, проверке и корректировке смет на проведение работ по благоустройству.  7. Осуществление технического надзора за проводимыми работами.  8. Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях.  9. Устройство покрытий расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения.  10. Озеленение на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения  11. Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов.  12. Осуществление оплаты по актам обследования сохранения (сноса), пересадки зеленных насаждений и расчета размера их восстановительной стоимости.  13. Иные расходы на озеленение территории муниципального образования.  14. Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях.  15. Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях.  16. Осуществление технического надзора за проводимыми работами. |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам и видам источников | Финансирование программы осуществляются за счёт средств местного бюджета МО Волковское на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов  2025 г.- 51 993,0 тыс. руб.  2026 г.- 38 853,0 тыс. руб.  2027 г. –40 368,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Обеспечение благоприятной сферы жизнедеятельности населения: устройство современного дорожного покрытия и элементов благоустройства, восстановление зелёных насаждений, проведение санитарных рубок, создание зон отдыха, создание и содержание детских игровых площадок, повышение уровня санитарного благополучия населения; обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения; размещение наружного освящения детских и спортивных площадок |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Отчеты по итогам первого полугодия, девяти месяцев отчетного года и годового отчета о реализации подпрограммы, а также проведения ежегодной оценки эффективности |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом**

Проблемой, определяющей необходимость разработки программы, является повышенная антропогенная нагрузка, загрязнения воздушной среды выбросами автотранспорта и промышленных предприятий, требует комплексного решения на муниципальном уровне проблем благоустройства и озеленения внутригородской территории.

Благоустройство внутригородской территории — комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории мероприятий, по содержанию территории, а также по проектированию и размещению элементов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Согласно Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» к вопросам местного значения муниципального образования относятся организация благоустройства территории муниципального образования, в части:

- обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства;

- содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений;

- размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;

- размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов;

- размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

- временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях;

Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:

- организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;

- содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

- проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;

- создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

- проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального образования.

Реализация программы обеспечит комфортную жизнедеятельность населения в том числе и для маломобильных групп населения, посредством устройства современного дорожного покрытия и элементов благоустройства, восстановление зелёных насаждений, проведение санитарных рубок, создание зон отдыха, создание и содержание детских игровых площадок, повышение уровня санитарного благополучия населения.

1. **Цели и задачи Программы**

Благоустройство города неразрывно связано с градостроительством и является одной из важнейших его составных частей. Задачи благоустройства сводятся к созданию здоровых, удобных и культурных условий жизни городского населения. Благоустройство решает одну из важнейших проблем современности — оздоровление городской среды методом озеленения внутриквартальной территорий города, а также средствами санитарной очистки городских территорий.

Основные цели и задачи Программы:

- поддержание существующего уровня благоустройства придомовых территорий и территорий дворов округа;

- создание новых объектов благоустройства на придомовых территориях и территориях дворов округа;

- повышение уровня благоустройства придомовых и дворовых территорий и площади зеленых насаждений округа;

- поддержание здоровья деревьев и кустарников существующих зеленых насаждений внутриквартальных территорий округа;

- создание условий для повышения рекреационной функции существующих зеленых насаждений внутриквартальных территорий.

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории округа;

Важной задачей в концепции развития наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования является увеличение доступности к объектам благоустройства, создание без барьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также для молодых семей с колясками.

1. **Сроки и этапы реализации Программы**

Сроки реализации основных мероприятий осуществляются согласно подпрограммам к настоящей программе на 2025 год и на плановый период 2026-2027 гг.

1. **Перечень мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования – всего, тыс.руб. | | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| **1.Подпрограмма «Благоустройство внутриквартальной территории» 0503 09140 01327** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства | средства местного бюджета | 2 865,03 | | 1 127,11 | 852,34 | 885,58 | III квартал 2025г. и плановый период 2026 – 2027 гг. | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
| 1.2 | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях | средства местного бюджета | 17 210,14 | | 8 300,71 | 4 369,51 | 4 539,92 | II-III квартал 2025г. и плановый период 2026 – 2027 гг. | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
| 1.11.3 | Озеленение внутриквартальных территорий | средства местного бюджета | 2 199,68 | | 313,44 | 925,08 | 961,16 | II-III квартал 2025г. и плановый период 2026 – 2027 гг. | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
| 1.4 | Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях | средства местного бюджета | 14 316,00 | | 5 961,4 | 4 097,40 | 4257,20 | II-III квартал 2025г. и плановый период 2026 – 2027 гг. | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
| 1.5 | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов | средства местного бюджета | 5 546,22 | | 1 657,6 | 1 907,12 | 1 981,50 | II-III квартал 2025г. и плановый период 2026 – 2027 гг. | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
| 1.6 | Услуги по составлению, проверке и корректировке смет на проведение работ по благоустройству | средства местного бюджета | 173,04 | | 71,09 | 50,00 | 51,95 | II-III квартал 2025г. и плановый период 2026 – 2027 гг. | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
| 1.7 | Осуществление технического надзора за проводимыми работами | средства местного бюджета | 687,41 | | 300,00 | 190,00 | 197,41 | II-III квартал 2025г. и плановый период 2026 – 2027 гг. | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
| 1.8 | Иные расходы на благоустройство внутриквартальной территории | средства местного бюджета | 2050,0 | | 2050,0 | 0 | 0 | II-III квартал 2025г. и плановый период 2026 – 2027 гг. | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
|  | **ВСЕГО по п.1** | средства местного бюджета | 45 097,52 | | 20 604,48 | 12 391,45 | 12 874,72 |  |  |
| **2.Подпрограмма «Озеленение территории муниципального образования» 0503 09240 01528** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях | средства местного бюджета | 69 108,21 | | 21 876,2 | 23 164,3 | 24 067,71 | II-III квартал 2025 г. и плановый период 2026 – 2027 гг | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
| 2.2 | Озеленение на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения | средства местного бюджета | 4377,65 | | 1 317,09 | 1 501,01 | 1559,55 | II-III квартал 2025 г. и плановый период 2026 – 2027 гг | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
| 2.3 | Устройство покрытий расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения | средства местного бюджета | 4 062,78 | | 1 602,03 | 1206,84 | 1 253,91 | II-III квартал 2025 г. и плановый период 2026 – 2027 гг | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
| 2.4 | Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | средства местного бюджета | 1 823,4 | | 600,00 | 600,00 | 623,4 | II-III квартал 2025 г. и плановый период 2026 – 2027 гг | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
| 2.5 | Услуги по составлению, проверке и корректировке смет на проведение работ по благоустройству | средства местного бюджета | 91,21 | | 28,00 | 31,0 | 32,21 | I-IVквартал 2025 г. и плановый период 2026 – 2027 гг | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
| 2.6 | Осуществление технического надзора за проводимыми работами | средства местного бюджета | 203,69 | | 63,00 | 69,0 | 71,69 | I-IVквартал 2025 г. и плановый период 2026 – 2027 гг | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
| 2.7 | Осуществление оплаты по актам обследования сохранения (сноса), пересадки зеленных насаждений и расчета размера их восстановительной стоимости | средства местного бюджета | 6 031,5 | | 6 031,5 | 0 | 0 | I-II квартал 2025 г. и плановый период 2026 – 2027гг. | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
|  | **ВСЕГО** | средства местного бюджета | 83 875,04 | | 30 917,82 | 25 972,15 | 26 985,07 |  |  |
| **3.Подпрограмма «Мероприятия по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения» 0503 09340 01631** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях | средства местного бюджета | | 782,4 | 211,68 | 279,9 | 290,82 | II-III квартал 2025 г. и плановый период 2026 – 2027 гг. | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
| 3.2 | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях | средства местного бюджета | | 507,21 | 203,07 | 149,16 | 154,98 | II-III квартал 2025 г. и плановый период 2026 – 2027 гг. | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
| 3.3 | Осуществление технического надзора за проводимыми работами | средства местного бюджета | | 178,04 | 55,6 | 60,05 | 62,39 | I-IVквартал 2025 г. и плановый период 2026 – 2027 гг. | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
|  | ВСЕГО |  | | 1 467,65 | 470,35 | 489,11 | 508,19 |  |  |

**Паспорт**

Подпрограммы

**«**Благоустройство внутриквартальной территории»

**на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Благоустройство внутриквартальной территории» |
| Основание разработки Подпрограммы (наименование, номер и дата соответствующего нормативного акта) | - Пункт 9 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;  -Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 "О правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга";  - Закон Санкт-Петербурга от 08.10.2007 № 430-85 «О зеленых насаждениях общего пользования»;  - Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»;  -Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»;  - Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское;  -Постановление Местной администрации Муниципального образования МО Волковское от 18.12.2015 г. №91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Местной администрации МО Волковское»;  -Иные Законы, Постановления и нормативные документы,  относящиеся к содержанию и благоустройству территории |
| Заказчик | Местная администрация внутригородского муниципального образования МО Волковское |
| Ответственные разработчики Подпрограммы | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
| Цели и задачи Подпрограммы | - поддержание существующего уровня благоустройства придомовых территорий и территорий дворов округа;  - создание новых объектов благоустройства на придомовых территориях и территориях дворов округа;  - повышение уровня благоустройства придомовых и дворовых территорий и площади зеленых насаждений округа;  - повышение уровня безопасности, путем своевременного ухода за существующими зелеными насаждениями внутриквартальных территорий округа; |
| Целевые индикаторы и показатели | - Разработка проектно-сметной документации- 6 шт.;  -текущий ремонт асфальтобетонного покрытия – 3950 м2;  - текущий ремонт покрытия из плитки-1054 м2;  - текущий ремонт покрытия из отсева- 500 м2;  - текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, включая полимерное покрытие детских и спортивных площадок -2400 м2;  - устройство усовершенствованного покрытия в виде асфальтобетонного покрытия – 1460,4 м2  - Устройство усовершенствованного покрытия в виде плитки- 1000 м2  - Устройство неусовершенствованного покрытия в виде отсева -1200 м2  - Устройство неусовершенствованного полимерного покрытия - 407,2 м2  -снос деревьев/кустарников -18 шт.;  -установка детского игрового/спортивного оборудования-60 ед;  -замена песка в песочницах-24 м3;  -установка скамеек – 4 шт.;  -установка урн – 4 шт.;  -установка газонного ограждения- 320 п. м.;  -установка полусфер – 6 шт.;  -установка информационных щитов – 4 шт; |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | I-IVквартал 2025 года и плановый период 2026 – 2027 годов |
| Перечень основных мероприятий Подпрограммы | Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:  - обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства;  - содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений;  - размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;  - размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов;  - размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;  -техническое инспектирование за проводимыми мероприятиями. |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам и видам источников | Финансирование программы осуществляется за счёт средств местного бюджета МО Волковское в 2025 г. и плановый период 2026– 2027 г.г.  2025 г.- 20 605,0 тыс. руб.  2026 г.- 12 392,0 тыс. руб.  2027 г. - 12 875,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Обеспечение благоприятной сферы жизнедеятельности населения: устройство современного дорожного покрытия и размещение элементов благоустройства, проведение санитарных рубок, создание зон отдыха и детских и спортивных площадок. |
| Система организации контроля за реализацией программы | Контроль за исполнением программы осуществляет Глава Местной администрации МО Волковское |

**1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом**

Городская среда должна быть комфортной и привлекательной. Благоустройство – это не только его украшение, в первую очередь это – создание удобного для жизни пространства. Большое внимание уделяется развитию условий для комфортного проживания и отдыха людей.

Мероприятия указанной подпрограммы соответствуют вопросу местного значения, отраженному в подпункте 9-1 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в части:

- обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства;

- содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений;

- размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;

- размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов;

- размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

- временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях;

Реализация программы обеспечит комфортную жизнедеятельность населения, посредством устройства современного дорожного покрытия и элементов благоустройства, восстановление зелёных насаждений, проведение санитарных рубок, создание зон отдыха, создание и содержание детских игровых площадок.

1. **Цели и задачи Программы**

Благоустройство города неразрывно связано с градостроительством и является одной из важнейших его составных частей. Задачи благоустройства сводятся к созданию здоровых, удобных и культурных условий жизни городского населения. Благоустройство решает одну из важнейших проблем современности — оздоровление городской среды методом озеленения внутриквартальной территорий города, а также средствами санитарной очистки городских территорий.

Основные цели и задачи Программы:

- поддержание существующего уровня благоустройства придомовых территорий и территорий дворов округа;

- создание новых объектов благоустройства на придомовых территориях и территориях дворов округа;

- повышение уровня благоустройства придомовых и дворовых территорий и площади зеленых насаждений округа;

- поддержание здоровья деревьев и кустарников существующих зеленых насаждений внутриквартальных территорий округа;

- создание условий для повышения рекреационной функции существующих зеленых насаждений внутриквартальных территорий.

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории округа;

**3. Сроки и этапы реализации Программы**

Сроки реализации основных мероприятий осуществляются согласно плана реализации

к настоящей программе на 2025 год и на плановый период 2026-2076 гг.

**План реализации**

Подпрограммы

**«**Благоустройство внутриквартальной территории»

**0503 09140 01327**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Адрес объекта | Натуральный показатель (с ед. изм.) | Денежный показатель  (тыс. руб.) | Срок исполнения |
| **1.Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства** | | | | | |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации | - ул. Салова д.12;  - ул. Тамбовская д.11;  - ул. Расстанная д. 4;  - ул. Будапештская, д. 4, к. 1;  - ул. Стрельбищенская д. 25;  - ул. Андреевская, д. 3; | 6 шт. | 1 127,11 | III квартал 2025 г. |
| **2.Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях** | | | | | |
| 2.1 | Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, включая проезды и въезды, асфальтобетонного покрытия | - Лиговский пр. д.130;  - Лиговский пр., д.267;  - Лиговский пр., д.269;  - ул. Софийская д.21-1;  - ул. Пражская д.9-1;  - ул. Пражская, д.5;  - ул. Тамбовская д. 3-5;  - ул. Бухарестская д. 72-1;  - Лиговский пр.212;  - Лиговский пр. 177;  - ул. Курская, д. 19;  - ул. Боровая, д. 64;  - ул. Самойловой, д. 28/11, лит. А;  - ул. Боровая д. 49;  - Боровая ул. д. 46;  - ул. Белы Куна, д. 4, к. 1;  - ул. Белы Куна, д. 2, к. 3;  - ул. Белы Куна, д. 8, лит. А;  - Лиговский пр. д. 153;  - Пражская ул. д. 12;  - ул. Бухарестская д. 66 к. 2;  - ул. Белы Куна, д. 20, корп. 2;  - ул. Бухарестская, д. 23, корп. 1 (факт. Бухарестская уд. д. 23, к. 4);  - Волковский пр., д. 24, лит. А;  - Лиговский пр., д. 174;  - Софийская ул., д. 29, лит. А;  - Софийская ул., д. 23, к. 2, лит. А;  - ул. Белы Куна, д. 6, к. 1, лит. А;  - пр. Волковский, д. 138;  - ул. Курская, д. 11/72, лит. А;  - ул. Пражская, д. 3;  - ул. Пражская, д. 12, корп. 3;  - ул. Днепропетровская, д. 57;  - пр. Лиговский, д. 211;  - ул. Курская, д. 13/193;  - ул. Стрельбищенская, д. 14;  - ул. Тамбовская, д. 6, лит. Б;  - пр. Лиговский д.218, лит. А (ул. Расстанная д.10);  - Стрельбищенская 13;  Иные адреса внутриквартальной территории МА МО Волковское | 3 950 м2 | 6 709,30 | II-III квартал 2025г. |
| 2.2 | Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, включая проезды и въезды из усовершенствованного покрытия в виде плитки | - Лиговский пр., д.267;  - Лиговский пр., д.263;  - ул. Бухарестская д. 72-1;  - пр. Лиговский, д. 271, строение 1;  иные адреса внутриквартальной территории МА МО Волковское | 1 054 м2 | 1000,00 | II-III квартал 2025г. |
| 2.3 | Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, включая пешеходные дорожки из покрытия отсева | Иные адреса внутриквартальной территории МА МО МО Волковское | 300 м2 | 48,00 | II-III квартал 2025г. |
| 2.4 | Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, включая полимерное покрытие детских и спортивных площадок | - ул. Пражская д.3,  - Тамбовская д. 6-8;  Иные адреса внутриквартальной территории МА МО Волковское | 2 080 м2 | 543,41 | II-III квартал 2025г. |
| **ИТОГО по п.1,п.2** | | | | **9 427,82** | |
| **3.Озеленение земельных участков, не относящихся к территориям зеленых насаждений** | | | | | |
| 3.1 | Санитарные рубки (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) не относящихся к территориям зеленых насаждений | - ул. Стрельбищенская д.4;  - ул. Боровая д.42;  - ул. Будапештская д.8-1;  - ул. Белы Куна д.16;  - ул. Самойловой д.28/11;  - ул. Бухарестская, д. 15, лит. А;  - ул. Боровая д. 46;  - ул. Бухарестская, д. 17, лит. А;  - ул. Белы Куна д.2, к.3;  - пр. Лиговский, д. 171, лит. Б;  -ул. Витебская Сортировочная, д. 26, литера А;  - ул. Воронежская д.31, дит. А, 1 парадная;  - Лиговский пр. д. 200Б;  - Лиговский пр. д.218;  - Задворная д. 2;  - Бухарестская д. 66, к.2 4 парадная  - Пражская д. 16;  Иные адреса внутриквартальной территории МА МО Волковское | 18 шт. | 313,44 | II квартал 2025г. |
| **4. Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях** | | | | | |
| 4.1 | Размещение детского и спортивного оборудования | -ул. Бухарестская д. 66, к.3;  -ул. Днепропетровкая д. 57, лит. А;  -ул. Стрельбищенская д.30;  -Волковский пр. д. 110;  -Самойлова 28-11;  Иные адреса внутриквартальной территории МА МО Волковское | 39 ед. | 5867,71 | II-III квартал 2025г. |
| 4.2 | Замена песка в песочницах МА МО Волковское | | 24 м3 | 93,69 | II квартал 2025г. |
| **ИТОГО по п.3,п.4** | | | | **6 274,84** | |
| **5.Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов** | | | | | |
| 5.1 | Размещение малых архитектурных форм | - ул. Будапештская д. 14;  -ул. Софийская д. 23/2;  -ул. Будапештская д. 14;  -ул. Самойловой д. 28/11;  - иные адреса внутриквартальной территории МА МО Волковское | скамеек/  урн/  -  16/16шт | 384,00 | II-IIIквартал 2025 г. |
| 5.2 | Размещение газонного ограждения | - ул. Боровая д.53, корп.3;  - ул. Стрельбищенская, д. 24;  - ул. Тамбовская, д. 11, литера А;  - ул. Пражская, д. 20;  - Пражская д.12, к.1;  - Бухарестская ул.,д.24,к.1,лит. А;  - ул. Прилукская, д. 21-23, лит. В;  - пр. Лиговский, д. 206, строение 1 Иные адреса внутриквартальной территории МА МО Волковское | 140 п.м. | 141,60 | II-IIIквартал 2025 г. |
| 5.3 | Размещение полусфер | -ул. Бухареская д. 72, к.3;  Адреса внутриквартальной территории МА МО Волковское | 5шт. | 175,00 | II-IIIквартал 2025 г. |
| 5.4 | Размещение информационных щитов | -ул. Софийская д.23/2;  -ул. Будапештская д. 14;  -ул. Самойловой д. 28/11;  Иные адреса внутриквартальной территории МА МО Волковское | 3 шт. | 57,0 | II-III квартал 2025 г. |
| 5.5 | Ремонт малых архитектурных форм | Адреса внутриквартальной территории МА МО Волковское | шт. | 900,00 | II-III квартал 2025 г. |
| **ИТОГО по п.5** | | | | **1 657,60** | |
| **6. Услуги по составлению, проверке и корректировке смет на проведение работ по благоустройству** | | | | | |
| 6.1 | Услуги по составлению, проверке и корректировке смет на проведение работ по благоустройству | | шт. | 71,09 | I-IVквартал 2025 г. |
| **7.Осуществление технического надзора за проводимыми работами** | | | | | |
| 7.1 | Осуществление технического надзора за проводимыми работами | | усл. ед. | 300,00 | II-III квартал 2025 г. |
| **8. Иные расходы на благоустройство внутриквартальной территории** | | | | | |
| 8.1 | Иные расходы на благоустройство внутриквартальной территории | | усл.ед. | 1000,00 | I-IVквартал 2025 г. |
| **ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «Благоустройство внутриквартальной территории»** | | | | **18 731,35** | |

**4. Перечень основных мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования – всего, тыс.руб. | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| **1.Подпрограмма «Благоустройство внутриквартальной территории» 0503 09140 01327** | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства | средства местного бюджета | 2 865,03 | 1 127,11 | 852,34 | 885,58 | III квартал 2025г. и плановый период 2026 – 2027 гг. | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
| 1.2 | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях | средства местного бюджета | 17 210,14 | 8 300,71 | 4 369,51 | 4 539,92 | II-III квартал 2025г. и плановый период 2026 – 2027 гг. | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
| 1.11.3 | Озеленение внутриквартальных территорий | средства местного бюджета | 2 199,68 | 313,44 | 925,08 | 961,16 | II-III квартал 2025г. и плановый период 2026 – 2027 гг. | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
| 1.4 | Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях | средства местного бюджета | 14 316,00 | 5 961,4 | 4 097,40 | 4257,20 | II-III квартал 2025г. и плановый период 2026 – 2027 гг. | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
| II-III квартал 2025г. |
| 1.5 | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов | средства местного бюджета | 5 546,22 | 1 657,6 | 1 907,12 | 1 981,50 | II-III квартал 2025г. и плановый период 2026 – 2027 гг. | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
| 1.6 | Услуги по составлению, проверке и корректировке смет на проведение работ по благоустройству | средства местного бюджета | 173,04 | 71,09 | 50,00 | 51,95 | II-III квартал 2025г. и плановый период 2026 – 2027 гг. | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
| 1.7 | Осуществление технического надзора за проводимыми работами | средства местного бюджета | 687,41 | 300,00 | 190,00 | 197,41 | II-III квартал 2025г. и плановый период 2026 – 2027 гг. | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
| 1.8 | Иные расходы на благоустройство внутриквартальной территории | средства местного бюджета | 2100,0 | 2100,0 | 0 | 0 | II-III квартал 2025г. и плановый период 2026 – 2027 гг. | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
|  | **ВСЕГО по п.1** | средства местного бюджета | 45 097,52 | 20 604,48 | 12 391,45 | 12 874,72 |  |  |

**5.Механизм реализации Подпрограмме**

Механизм реализации мероприятий муниципальной подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов, величин показателей и целевых индикаторов, установленных в муниципальной подпрограмме.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Местная администрация внутригородского муниципального образования МО Волковское.

Обоснование и расчеты необходимого объема финансирования составлены  
в соответствии с:

- распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 18.01.2008 N 37-р  
"О нормативах затрат на содержание службы заказчика-застройщика"

- локальными сметными расчетами на производство работ в базе ТСНБ «ГОСЭТАЛОН»;

- актами обследования (сноса) зеленых;

- иными документами в соответствии с действующим Законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Местная администрация внутригородского муниципального образования МО Волковское организует реализацию муниципальной подпрограммы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную подпрограмму, несёт ответственность за достижение целевых индикаторов, показателей муниципальной подпрограммы, а также ожидаемых результатов её реализации.

Реализация муниципальной подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определёнными мероприятиями, а также регулярное проведение мониторинга достигнутых результатов и эффективности расходования средств.

**6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства местного бюджета внутригородского муниципального образования МО Волковское на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов.

**7. Ожидаемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы**

В ходе реализации органами местного самоуправления данной Подпрограммы ожидаются следующие результаты:

- устройство современного дорожного покрытия и элементов благоустройства;

- проведение санитарных рубок;

- создание зон отдыха,

- создание и содержание детских игровых площадок,

- обеспечение безопасности детского игрового и спортивного оборудования;

Результаты реализации обеспечат комфортную жизнедеятельность населения внутригородского муниципального образования МО Волковское.

**8. Система контроля за реализацией Подпрограммы**

Общий контроль над реализацией настоящей Подпрограммы осуществляется Главой Местной администрации внутригородского муниципального образования МО Волковское.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется на основе составления ежеквартальных отчетов и годового отчёта о реализации Подпрограммы, а также проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Составление отчетов о реализации Подпрограммы, оценку эффективности реализации Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель совместно с соисполнителями.

Местная администрация внутригородского муниципального образования МО Волковское несет ответственность за разработку и реализацию Подпрограммы в целом, осуществляет координацию деятельности исполнителей Подпрограммы по реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств.

**Паспорт**

Подпрограммы

**«**Озеленение территории муниципального образования»

**на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | **«**Озеленение территории муниципального образования» |
| Основание разработки подпрограммы (наименование, номер и дата соответствующего нормативного акта) | - Пункт 9 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;  -Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  -Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»  -Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»  -Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 "О правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга";  - Закон Санкт-Петербурга от 08.10.2007 № 430-85 «О зеленых насаждениях общего пользования»;  - Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»;  -Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»;  - Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское;  -Постановление Местной администрации Муниципального образования МО Волковское от 18.12.2015 г. №91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Местной администрации МО Волковское»;  -Иные Законы, Постановления и нормативные документы,  относящиеся к содержанию и благоустройству территории |
| Заказчик | Местная администрация внутригородского муниципального образования МО Волковское |
| Ответственные разработчики Подпрограммы | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
| Цели и задачи Подпрограммы | - поддержание существующего уровня благоустройства придомовых территорий и территорий дворов округа;  - повышение уровня благоустройства придомовых и дворовых территорий и площади зеленых насаждений округа;  - озеленение внутриквартальных территорий округа компенсационными посадками;  - создание условий для повышения рекреационной функции существующих зеленых насаждений внутриквартальных территорий.  - обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории округа. |
| Целевые индикаторы и показатели | - посадка деревьев - 174 шт.;  - посадка кустарников – 274 шт.  - уборка газонов/покос травы/уборка листвы- 187 916м2;  -уборка усовершенствованного покрытия – 12 959 м2;  -уборка неусовершенствованного покрытия 34 912 м2;  -снос деревьев/кустарников - 7 шт  -санитарная прочистка деревьев – 24 шт.;  -санитарная прочистка кустарников – 50 п.м.  -замена земли в вазонах – 16 м3;  -посадка цветов - 250 шт.;  -восстановление газонов - 400м2. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | I-IVквартал 2025 года и плановый период 2026 – 2027 годов |
| Перечень основных мероприятий Подпрограммы | Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:  - организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;  - содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;  - проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;  - создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения; |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам и видам источников | Финансирование программы осуществляется за счёт средств местного бюджета МО Волковское в 2025 г. и плановый период 2026 – 2027 гг.  2025 г.- 30 917,8 тыс. руб.  2026 г.- 25 972,2 тыс. руб.  2027 г. - 26 985,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Обеспечение благоприятной сферы жизнедеятельности населения: создание зон отдыха, цветочное оформление, компенсационные озеленение, повышение уровня санитарного благополучия населения |
| Система организации контроля за реализацией программы | Контроль за исполнением программы осуществляет Глава Местной администрации МО Волковское |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом**

Озеленение территорий считается одним из самых эффективных способов снизить влияние городских агломераций на окружающую среду. Растения выполняют множество разных функций, начиная от декоративной и заканчивая санитарно-гигиенической. При этом они подвержены негативному воздействию городов и вынуждены адаптироваться к жизни в условиях постоянного стресса.

Мероприятия указанной подпрограммы соответствуют вопросу местного значения, отраженному в подпункте 9-1 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», и их целью является эффективное управление территориями зеленых насаждений общего пользования местного значения, сохранение их средообразующих, защитных, оздоровительных, рекреационных и иных функций.

Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включаюет:

- организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;

- содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

- проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;

- создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

Реализация программы обеспечит комфортную жизнедеятельность населения, посредством устройства современного дорожного покрытия и элементов благоустройства, восстановление зелёных насаждений, проведение санитарных рубок, создание зон отдыха, создание и содержание детских игровых площадок, повышение уровня санитарного благополучия населения.

**2. Цели и задачи Подпрограммы**

Озеленение города неразрывно связано с градостроительством и является одной из важнейших его составных частей. Задачи озеленения сводятся к созданию эстетического образа условий жизни городского населения. Озеленение в том числе цветочное создают положительный психологический климат в условиях города. Решает одну из важнейших проблем современности — оздоровление городской среды методом озеленения внутриквартальной территорий города, а также средствами санитарной очистки городских территорий.

Основные цели и задачи Программы:

- обеспечение содержания, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях;

-обеспечение компенсационного озеленения в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

-обеспечение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования;

- обеспечение создания (размещения), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

- создание условий для повышения рекреационной функции существующих зеленых насаждений внутриквартальных территорий;

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории округа;

**3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы**

Сроки реализации основных мероприятий осуществляются согласно плана реализации

к настоящей программе на 2025 год и на плановый период 2026-2027 гг.

**План реализации**

Подпрограммы

**«**Озеленение территории муниципального образования»

**0503 09240 01528**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Натуральный показатель (с ед.изм.) | Денежный показатель  (тыс.руб.) | Срок исполнения |
| **1.Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях** | | | | |
| 1.1 | Уборка и санитарная очистка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | растительное покрытие: 187 916 м2  усовершенствованное покрытие: 12 959 м2  неусовершенствованное покрытие: 34 912 м2 | 21 802,2 | I-IVквартал 2025 г. |
| 1.2 | Вывоз железобетонных конструкций  на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения | - ул. Пражская д. 20; | 74,00 | II-IIIквартал 2025 г. |
| **Итого по п.1** | | | **21 876,2** |  |
| **2.Озеленение на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения** | | | | |
| 2.1 | Компенсационное озеленение, снос деревьев и кустарников, санитарная прочистка деревьев и кустарников | 174 шт деревья и 274 шт кустарники, 7 шт, 24 шт деревья и 50п.м. кустарники | 917,09 | II-IIIквартал 2025 г. |
| 2.2 | Размещение цветочного оформления | 250 шт | 400,00 | II квартал 2025 г |
| **Итого по п. 2** | | | **1 317,1** |  |
| **3.Устройство покрытий расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения** | | | | |
| 3.1 | Восстановление газонов | 400 м2 | 1120,03 | II-IIIквартал 2025 г. |
| 3.2 | Устройство газонов | 140 м2 | 482,00 | II-IIIквартал 2025 г. |
| **ИТОГО по п.3** | | | **1602,0** | |
| **4. Услуги по составлению, проверке и корректировке смет на проведение работ по благоустройству** | | | | |
| 4.1 | Услуги по составлению, проверке и корректировке смет на проведение работ по благоустройству | | 28,00 | I квартал 2025 г. |
| **5. Осуществление технического надзора за проводимыми работами** | | | | |
| 5.1 | Осуществление технического надзора за проводимыми работами | | 63,00 | II-IIIквартал 2025 г. |
| **7.Осуществление оплаты восстановительной стоимости зеленных насаждений** | | | | |
| 6.1 | Осуществление оплаты по актам обследования сохранения (сноса), пересадки зеленных насаждений и расчета размера их восстановительной стоимости | | 6 031,50 | I-II квартал 2025 г. |
| **ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «Озеленение территории муниципального образования»** | | | **30 917,8** |  |

**4. Перечень мероприятий Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень мероприятий | Источник финансирования | | Объем финансирования – всего, тыс.руб. | | Объем финансирования (тыс.руб.) | | | | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 2025 | | 2026 | 2027 |
| **Подпрограмма «Озеленение территории муниципального образования» 0503 09240 01528** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях | средства местного бюджета | 69 108,21 | | 21 876,2 | | 23 164,3 | | 24 067,71 | II-III квартал 2025 г. и плановый период 2026 – 2027 гг | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
| 2 | Озеленение на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения | средства местного бюджета | 4377,65 | | 1 317,09 | | 1 501,01 | | 1559,55 | II-III квартал 2025 г. и плановый период 2026 – 2027 гг | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
| 3 | Устройство покрытий расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения | средства местного бюджета | 4 062,78 | | 1 602,03 | | 1206,84 | | 1 253,91 | II-III квартал 2025 г. и плановый период 2026 – 2027 гг | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
| 4 | Услуги по составлению, проверке и корректировке смет на проведение работ по благоустройству | средства местного бюджета | 91,21 | | 28,00 | | 31,0 | | 32,21 | I-IVквартал 2025 г. и плановый период 2026 – 2027 гг | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
| 5 | Осуществление технического надзора за проводимыми работами | средства местного бюджета | 203,69 | | 63,00 | | 69,0 | | 71,69 | I-IVквартал 2025 г. и плановый период 2026 – 2027 гг | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
| 6 | Осуществление оплаты по актам обследования сохранения (сноса), пересадки зеленных насаждений и расчета размера их восстановительной стоимости | средства местного бюджета | 6 031,5 | | 6 031,5 | | 0 | | 0 | I-II квартал 2025 г. и плановый период 2026 – 2027гг. | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
|  | **ВСЕГО** | средства местного бюджета | 83 875,04 | | 30 917,82 | | 25 972,15 | | 26 985,07 |  |  |

**5. Механизм реализации Подпрограмме**

Механизм реализации мероприятий муниципальной подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов, величин показателей и целевых индикаторов, установленных в муниципальной подпрограмме.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Местная администрация внутригородского муниципального образования МО Волковское.

Обоснование и расчеты необходимого объема финансирования составлены  
в соответствии с:

- распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 18.01.2008 N 37-р "О нормативах затрат на содержание службы заказчика-застройщика"

- локальными сметными расчетами на производство работ в базе ТСНБ «ГОСЭТАЛОН»;

- иными документами в соответствии с действующим Законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Местная администрация внутригородского муниципального образования МО Волковское организует реализацию муниципальной подпрограммы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную подпрограмму, несёт ответственность за достижение целевых индикаторов, показателей муниципальной подпрограммы, а также ожидаемых результатов её реализации.

Реализация муниципальной подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определёнными мероприятиями, а также регулярное проведение мониторинга достигнутых результатов и эффективности расходования средств.

**6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства местного бюджета внутригородского муниципального образования МО Волковское на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов.

**7. Ожидаемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы**

В ходе реализации органами местного самоуправления данной Подпрограммы ожидаются следующие результаты:

- устройство современного дорожного покрытия и элементов благоустройства;

- проведение санитарных рубок;

- создание зон отдыха,

- создание и содержание детских игровых площадок,

- обеспечение безопасности детского игрового и спортивного оборудования;

Результаты реализации обеспечат комфортную жизнедеятельность населения внутригородского муниципального образования МО Волковское.

**8. Система контроля за реализацией Подпрограммы**

Общий контроль над реализацией настоящей Подпрограммы осуществляется Главой Местной администрации внутригородского муниципального образования МО Волковское.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется на основе составления ежеквартальных отчетов и годового отчёта о реализации Подпрограммы, а также проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Составление отчетов о реализации Подпрограммы, оценку эффективности реализации Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель совместно с соисполнителями.

Местная администрация внутригородского муниципального образования МО Волковское несет ответственность за разработку и реализацию Подпрограммы в целом, осуществляет координацию деятельности исполнителей Подпрограммы по реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств.

**Паспорт**

Подпрограммы

**«**Мероприятия по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения»

**на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | **«**Мероприятия по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения» |
| Основание разработки Подпрограммы (наименование, номер и дата соответствующего нормативного акта) | - Пункт 9 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;  -Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 "О правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга";  - Закон Санкт-Петербурга от 08.10.2007 № 430-85 «О зеленых насаждениях общего пользования»;  - Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»;  -Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»;  - Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское;  -Постановление Местной администрации Муниципального образования МО Волковское от 18.12.2015 г. №91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Местной администрации МО Волковское»;  -Иные Законы, Постановления и нормативные документы,  относящиеся к содержанию и благоустройству территории |
| Заказчик | Местная администрация внутригородского муниципального образования МО Волковское |
| Ответственные разработчики Подпрограммы | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
| Цели и задачи Подпрограммы | - обеспечение беспрепятственного посещения маломобильных групп населения придомовых и дворовых территорий;  -оснащение детских площадок элементами для маломобильных групп населения. |
| Целевые индикаторы и показатели | - установка детского игрового оборудования для маломобильной группы населения - 2 ед.;  -занижение бордюрного камня – 84 п.м. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | II-III квартал 2025 года и плановый период 2026 – 2027 годов |
| Перечень основных мероприятий Подпрограммы | - содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях (занижение бордюрного камня);  - размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях.;  -технический надзор за проводимыми мероприятиями подпрограммы. |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам и видам источников | Финансирование программы осуществляется за счёт средств местного бюджета МО Волковское в 2025 г. и плановый период 2026 – 2027 гг.  2025 г.- 470,4 тыс. руб.  2026 г.- 489,1 тыс. руб.  2027 г. - 508,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам инфраструктуры, путем занижения бордюрного камня; оснащение элементами доступной среды в части размещение детского игрового оборудования для маломобильных групп населения. |
| Система организации контроля за реализацией Подпрограммы | Контроль за исполнением программы осуществляет Глава Местной администрации МО Волковское |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом**

Задача по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной, социальной и информационной инфраструктур остаётся одной из сложных. Проблемы, с которыми приходится сталкиваться людям с инвалидностью не даёт им возможность реализовать себя, воспользоваться в полной мере правом на здравоохранение, социальную защиту, образование, труд, досуг. Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения является одним из приоритетных направлений муниципальной и государственной власти. Вопрос создания условий для полноценной жизни нуждающимся в помощи людям и, в первую очередь, людям с ограниченными физическими возможностями всегда находится в центре внимания.

Благоустройство внутригородской территории — комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории мероприятий, направленных на обеспечение и повышение комфортности и доступности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Мероприятия указанной подпрограммы соответствуют вопросу местного значения, отраженному в подпункте 9-1 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в части:

- проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального образования.

Реализация программы обеспечит комфортную жизнедеятельность населения маломобильных групп населения, посредством устройства современного дорожного покрытия и элементов благоустройства, создание и содержание детских игровых площадок, повышение уровня санитарного благополучия населения.

**2. Цели и задачи Программы**

Главная задача Местной администрации МО Волковское — учесть все элементы пространства для всех категорий инвалидов и остальных граждан и расположить их таким образом, чтобы приспосабливая пространство под одну категорию, не создавать дополнительные помехи для остальных.

Основные цели и задачи Подпрограммы:

- создание новых объектов благоустройства на придомовых территориях и территориях дворов округа;

- повышение уровня благоустройства придомовых и дворовых территорий;

- размещение, детского игрового оборудования.

Важной задачей в концепции развития наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования является увеличение доступности к объектам благоустройства, создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также для молодых семей с колясками.

В целях социальной адаптации населения, реализации и развития физических возможностей для маломобильной группы населения предусмотрено установка детского игорового оборудования. Игровые комплексы устанавливаются модульными цельными частями которая отличается прочностью и устойчивостью. Комплексы имеют яркую окраску и современный стильный дизайн. Данное детское оборудование, позволят детям с ограниченными возможностями играть с остальными, общаться.

**3. Сроки и этапы реализации Программы**

Сроки реализации основных мероприятий осуществляются согласно плана реализации

к настоящей программе на 2025 год и на плановый период 2026-2027 гг.

**План реализации**

Подпрограммы

**«**Мероприятия по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения»

**0503 09340 01631**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Адрес объекта | Натуральный показатель (с ед.изм.) | Денежный показатель  (тыс.руб.) | Срок исполнения |
| **1. Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях.** | | | | | |
| 1.1 | Размещение детского оборудования | -ул. Стрельбищенская д.30; | 2 ед. | 211,68 | II-IIIквартал 2025г. |
| **2. Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях** | | | | | |
| 2.1 | Занижение бордюрного камня | -ул. Стрельбищенская д.30; | 84 п.м. | 203,07 | II-IIIквартал 2025 г. |
| **3. Осуществление технического надзора за проводимыми работами** | | | | | |
| 3.1 | Осуществление технического надзора за проводимыми работами | | | 55,6 | II-IIIквартал 2025 г. |
| **ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «Мероприятия по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения»** | | | | **470,4** | |

**4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования – всего, тыс.руб. | Объем финансирования (тыс.руб.) | | | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| **Подпрограмма «Мероприятия по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения»** | | | | | | | | |
| 1 | Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях | средства местного бюджета | 782,4 | 211,68 | 279,9 | 290,82 | II-III квартал 2025 г. и плановый период 2026 – 2027 гг | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
| 2 | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях | средства местного бюджета | 507,21 | 203,07 | 149,16 | 154,98 | II-III квартал 2025 г. и плановый период 2026 – 2027 гг | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
| 3 | Осуществление технического надзора за проводимыми работами | средства местного бюджета | 178,04 | 55,6 | 60,05 | 62,39 | I-IVквартал 2025 г. и плановый период 2026 – 2027 гг | Отдел благоустройства МА МО Волковское |
|  | ВСЕГО |  | 1 467,65 | 470,35 | 489,11 | 508,19 |  |  |

**5. Механизм реализации Подпрограмме**

Механизм реализации мероприятий муниципальной подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов, величин показателей и целевых индикаторов, установленных в муниципальной подпрограмме.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Местная администрация внутригородского муниципального образования МО Волковское.

Обоснование и расчеты необходимого объема финансирования составлены  
в соответствии с:

- распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 18.01.2008 N 37-р "О нормативах затрат на содержание службы заказчика-застройщика"

- локальными сметными расчетами на производство работ в базе ТСНБ «ГОСЭТАЛОН»;

- иными документами в соответствии с действующим Законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Местная администрация внутригородского муниципального образования МО Волковское организует реализацию муниципальной подпрограммы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную подпрограмму, несѐт ответственность за достижение целевых индикаторов, показателей муниципальной подпрограммы, а также ожидаемых результатов еѐ реализации.

Реализация муниципальной подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определѐнными мероприятиями, а также регулярное проведение мониторинга достигнутых результатов и эффективности расходования средств.

**6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства местного бюджета внутригородского муниципального образования МО Волковское на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов.

**7. Ожидаемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы**

В ходе реализации органами местного самоуправления данной Подпрограммы ожидаются следующие результаты:

- устройство современного дорожного покрытия и элементов благоустройства;

- проведение санитарных рубок;

- создание зон отдыха,

- создание и содержание детских игровых площадок,

- обеспечение безопасности детского игрового и спортивного оборудования;

Результаты реализации обеспечат комфортную жизнедеятельность населения внутригородского муниципального образования МО Волковское.

**8. Система контроля за реализацией Подпрограммы**

Общий контроль над реализацией настоящей Подпрограммы осуществляется Главой Местной администрации внутригородского муниципального образования МО Волковское.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется на основе составления ежеквартальных отчетов и годового отчѐта о реализации Подпрограммы, а также проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Составление отчетов о реализации Подпрограммы, оценку эффективности реализации Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель совместно с соисполнителями.

Местная администрация внутригородского муниципального образования МО Волковское несет ответственность за разработку и реализацию Подпрограммы в целом, осуществляет координацию деятельности исполнителей Подпрограммы по реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**V. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов, величин показателей и целевых индикаторов, установленных в муниципальной программе.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Местная администрация внутригородского муниципального образования МО Волковское.

Обоснование и расчеты необходимого объема финансирования составлены  
в соответствии с:

- распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 18.01.2008 N 37-р  
"О нормативах затрат на содержание службы заказчика-застройщика"

- локальными сметными расчетами на производство работ в базе ТСНБ «ГОСЭТАЛОН»;

- актами обследования (сноса) зеленых;

- иными документами в соответствии с действующим Законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Местная администрация внутригородского муниципального образования МО Волковскоеорганизует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу, несѐт ответственность за достижение целевых индикаторов, показателей муниципальной программы, а также ожидаемых результатов еѐ реализации.

Реализация муниципальной программы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определѐнными мероприятиями, а также регулярное проведение мониторинга достигнутых результатов и эффективности расходования средств.

**VI. Ресурсное обеспечение Программы**

Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета внутригородского муниципального образования МО Волковское на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов.

**VII. Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы**

В ходе реализации органами местного самоуправления данной программы ожидаются следующие результаты:

- устройство современного дорожного покрытия и элементов благоустройства;

- восстановление зелёных насаждений;

- проведение санитарных рубок;

-создание зон отдыха,

-создание и содержание детских игровых площадок,

-повышение уровня санитарного благополучия населения;

-обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения;

-обеспечение безопасности проживающего населения в темное время суток.

Результаты реализации обеспечат комфортную жизнедеятельность населения внутригородского муниципального образования МО Волковское.

**VIII. Система контроля за реализацией Программы**

Общий контроль над реализацией настоящей Программы осуществляется Главой Местной администрации внутригородского муниципального образования МО Волковское.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется на основе составления ежеквартальных отчетов и годового отчѐта о реализации Программы, а также проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Составление отчетов о реализации Программы, оценку эффективности реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель совместно с соисполнителями.

Местная администрация внутригородского муниципального образования МО Волковское несет ответственность за разработку и реализацию Программы в целом, осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств.

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО» ЗА 2025ГОД

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено в Программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| **1. Подпрограмма «Благоустройство внутриквартальной территории»** | | | | | |
| Разработка проектно-сметной документации | шт | 6 |  |  |  |
| Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | м2 | 3950 |  |  |  |
| Текущий ремонт покрытия из плитки | м2 | 1054 |  |  |  |
| Текущий ремонт покрытия из отсева | м2 | 500 |  |  |  |
| Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, включая полимерное покрытие детских и спортивных площадок | м2 | 2400 |  |  |  |
| устройство усовершенствованного покрытия в виде асфальтобетонного покрытия | м2 | 1460,4 |  |  |  |
| Устройство усовершенствованного покрытия в виде плитки | м2 | 1000 |  |  |  |
| Устройство неусовершенствованного покрытия в виде отсева | м2 | 1200 |  |  |  |
| Устройство неусовершенствованного полимерного покрытия | м2 | 407,2 |  |  |  |
| Снос деревьев /кустарников | шт | 18 |  |  |  |
| Установка детского игрового /спортивного оборудования | ед | 60 |  |  |  |
| Замена песка в песочницах | м3 | 24 |  |  |  |
| Установка скамеек | шт | 4 |  |  |  |
| Установка урн | шт | 4 |  |  |  |
| Установка газонного ограждения | п.м | 320 |  |  |  |
| Установка полусфер | шт | 6 |  |  |  |
| Установка информационных щитов | шт | 4 |  |  |  |
| **2. Подпрограмма «Озеленение территории муниципального образования»** | | | | | |
| Посадка деревьев | шт | 174 |  |  |  |
| Посадка кустарников | шт | 274 |  |  |  |
| Уборка мусора с газонов/листвы/покос | м2 | 187 916 |  |  |  |
| Уборка усовершенствованного покрытия | м2 | 12 959 |  |  |  |
| Уборка неусовершенствованного покрытия | м2 | 34 912 |  |  |  |
| Снос деревьев /кустарников | шт | 7 |  |  |  |
| Санитарная прочистка деревьев | шт | 24 |  |  |  |
| Санитарная прочистка кустарников | п.м | 50 |  |  |  |
| Замена земли в вазонах | м3 | 16 |  |  |  |
| Посадка цветов | шт | 250 |  |  |  |
| Восстановление газонов | м2 | 400 |  |  |  |
| **3. Подпрограмма «Мероприятия по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения»** | | | | | |
| Установка детского игрового оборудования | ед | 2 |  |  |  |
| Занижение бордюрного камня | п.м. | 84 |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |  |

10. Динамика целевых значений целевых индикаторов определяется путем сопоставления данных по следующей форме:

ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Ед. изм. | Год реализации Программы | | | Последний год (целевое значение) | % |
| 1-й год | 2-й год | Отчетный |
| **1. Подпрограмма «Благоустройство внутриквартальной территории»** | | | | | | |
| Разработка проектно-сметной документации | шт |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | м2 |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт покрытия из плитки | м2 |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт покрытия из отсева | м2 |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, включая полимерное покрытие детских и спортивных площадок | м2 |  |  |  |  |  |
| устройство усовершенствованного покрытия в виде асфальтобетонного покрытия | м2 |  |  |  |  |  |
| Устройство усовершенствованного покрытия в виде плитки | м2 |  |  |  |  |  |
| Устройство неусовершенствованного покрытия в виде отсева | м2 |  |  |  |  |  |
| Устройство неусовершенствованного полимерного покрытия | м2 |  |  |  |  |  |
| Снос деревьев /кустарников | шт |  |  |  |  |  |
| Установка детского игрового /спортивного оборудования | ед |  |  |  |  |  |
| Замена песка в песочницах | м3 |  |  |  |  |  |
| Установка скамеек | шт |  |  |  |  |  |
| Установка урн | шт |  |  |  |  |  |
| Установка газонного ограждения | п.м |  |  |  |  |  |
| Установка полусфер | шт |  |  |  |  |  |
| Установка информационных щитов | шт |  |  |  |  |  |
| **2. Подпрограмма «Озеленение территории муниципального образования»** | | | | | | |
| Посадка деревьев | шт |  |  |  |  |  |
| Посадка кустарников | шт |  |  |  |  |  |
| Уборка мусора с газонов/листвы/покос | м2 |  |  |  |  |  |
| Уборка усовершенствованного покрытия | м2 |  |  |  |  |  |
| Уборка неусовершенствованного покрытия | м2 |  |  |  |  |  |
| Снос деревьев /кустарников | шт |  |  |  |  |  |
| Санитарная прочистка деревьев | шт |  |  |  |  |  |
| Санитарная прочистка кустарников | п.м |  |  |  |  |  |
| Замена земли в вазонах | м3 |  |  |  |  |  |
| Посадка цветов | шт |  |  |  |  |  |
| Восстановление газонов | м2 |  |  |  |  |  |
| **3. Подпрограмма «Мероприятия по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения»** | | | | | | |
| Установка детского игрового оборудования | ед |  |  |  |  |  |
| Занижение бордюрного камня | п.м. |  |  |  |  |  |

11. Оценка эффективности Программы осуществляется по следующей форме:

ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности Программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации Программы |
| Эффективность возросла | Положительная оценка |  |
| Эффективность на уровне | 0 |  |
| Эффективность снизилась | Отрицательное значение |  |